千葉市動物公園森林ゾーン（アフリカの森）整備基本設計業務委託仕様書

１　委託名

千葉市動物公園森林ゾーン（アフリカの森）整備基本設計業務委託

２　委託期間

契約締結日の翌日から令和９年３月２１日（日）まで

３　目的

「千葉市動物公園リスタート構想」に基づく再整備として、令和５年度に湿原ゾーン・森林ゾーンのゾーニングと動線、施設配置計画などを検討し、基本計画を策定した。

本業務は、基本計画において定めた基本的な内容に基づき、設計条件との整合を図り、技術的、デザイン的及び経済的な見地から設計の指針を明らかにし、実施設計に向けて、森林ゾーン（アフリカの森）の骨格となる施設配置、諸施設の形状、植栽等について概略設計を行うものである。

４　適用範囲

本仕様書は、千葉市（以下「発注者」という。）が発注する「千葉市動物公園森林ゾーン（アフリカの森）整備基本設計業務委託」を受注した者（以下「受注者」という。）が遵守すべき主要な事項を示したものであり、契約書に定めるもののほか、本仕様書及び別添特記仕様書に基づき業務を行うものとする。

５　業務の指示及び監督

（１）受注者は、本業務を施行するにあたり、発注者が別途定める監督職員と常に密接な連絡を取り、その指示に従わなければならない。

（２）受注者は、業務上必要と思われるもので、本仕様書の解釈に疑義が生じた事項及び仕様書に明記していない事項については、発注者と事前に協議し、その指示に従わなければならない。

６　委託業務の内容

（１）森林ゾーン（アフリカの森）整備に係る基本設計

・建築（総合・構造）、電気、機械設備基本設計

・造園土木基本設計

業務内容の詳細は別添特記仕様書を参照すること。

（２）対象区域（別添：位置図参照）

森林ゾーン（アフリカの森）　約0.6 ha（旧子ども動物園）

（３）主な計画施設

ア　ゴリラ

放飼場905m2（水場含む）、屋内展示場500m2、寝室300m2、分離棟120m2、

検疫棟300m2、屋内観覧280m2、非公開放飼場160m2、サブパドック300m2

※サブパドックは、当面チンパンジーを放飼する予定

イ　アカカワイノシシ

放飼場245m2（水場含む）、サブパドック100m2、屋内展示場120m2、

屋内観覧130m2

ウ　エリマキキツネザル

放飼場200m2、サブパドック10m2、屋内展示場75m2

エ　ブラッザグエノン

放飼場145m2（水場含む）、サブパドック50m2、屋内展示場40m2

オ　ホロホロチョウ

放飼場40m2

（４）整備方針（テーマ・コンセプト等）

別添「千葉市動物公園湿原ゾーン・森林ゾーン整備基本計画書概要版（抜粋）」のとおり

７　有識者への意見徴収

ゴリラの生態・飼育に関する見識を有する有識者への意見徴収を行うこと。有識者（海外居住者を含む）は発注者が指定する者とし、報償費等は本委託費に含むものとする。意見徴収の回数は３回程度（オンラインを含む）を想定している。

また、飼育環境、展示手法又は修景に関する見識を有する有識者への意見徴収を行うこと。有識者は発注者が指定する者とし、報償費等は本委託費に含むものとする。意見徴収の回数は７回程度（オンラインを含む）を想定している。

８　納入成果品

（１）基本設計図

（２）基本設計説明書

（３）照査報告書

（４）鳥瞰図又は透視図

（５）成果品を記録した電子媒体（ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒ）

※上記のほか、発注者からの指示に基づき、適宜必要な書類を作成し、提出すること。

９　業務を進めるうえでの留意事項

（１）採択された企画提案書の内容に沿って業務を行うこととし、逸脱したものであってはならない。

（２）基本設計に関する庁内外の会議や、翌年度の予算編成時において、業務進捗状況についての報告を求められた場合は、必要な資料を速やかに作成し、報告するものとする。

（３）監督員は、業務担当課である動物公園から選任する。

10　法令等の遵守

本業務の実施にあたっては、本仕様書のほか、関係法令、規則等を遵守すること。

11　権利関係

（１）本業務における成果物の取扱い

ア　本業務の履行に係る成果物（印刷物等）の所有権はすべて発注者に帰属する。

イ　成果物が著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２条第１項第１号に規定する著作物（以下「著作物」という。）に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権（著作権法第２１条から第２８条までに規定する権利）を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。

（２）著作権・知的財産権の使用

ア　本業務を履行するに際し、第三者の著作権、特許権、その他権利を使用する場合は、受注者がその使用に関する一切の責任、費用負担を負うものとする。

イ　上記に関わらず、発注者がその方法を指定した場合は、その限りではない。

12　発注者が提供（貸与）できる資料等

・各種（既存施設）図面類

・千葉市動物公園リスタート構想、アドバンストプラン

（https://www.city.chiba.jp/zoo/enchoshitsu/restart.html）

・千葉市動物公園湿原ゾーン・森林ゾーン整備基本計画書

・市保管の書籍等

・日本動物園水族館協会飼育ガイドライン

・世界動物園水族館協会動物福祉規定

・その他（業務に必要なデータ等）

13　その他

（１）この業務を実施するにあたっては、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。

（２）本仕様書の内容について疑義が生じた場合は、その都度、発注者と協議のうえ、その指示に従い業務を進めるとともに、発注者は業務期間中いつでもその業務の進捗状況の報告を求めることができるものとする。

14　添付資料

・位置図

・千葉市動物公園湿原ゾーン・森林ゾーン整備基本計画書概要版（抜粋）